Tom II

WARUNKI UMOWY

UMOWA nr …./2020

zawarta w dniu …………..……… 2020 roku w Warszawie pomiędzy Akademią Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa, reprezentowaną przez:

Rektora – prof. dr hab. Wojciecha Malajkata

przy finansowej akceptacji Kwestor p. Beaty Turalskiej.

zwanym dalej Zamawiającym,

a: ………………………………
z siedzibą w ………………………….

reprezentowanym przez: …………………….,

zwanym dalej Wykonawcą.

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego Zaproszenia do składania ofert (K.081.3.2020)

# § 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pt. „W wyburzenie ścianek działowych pomiędzy salami na I piętrze łącznika wraz z pracami wykończeniowymi i malowaniem sal w budynku  Akademii  Teatralnej  im. A. Zelwerowicza  w  Warszawie.”

- Wykonawca zobowiązuje się do oddania w/w obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z dokumentacją ZDSO i zasadami wiedzy technicznej.

- Zakres i sposób wykonania robót określa dokumentacja techniczna, na którą składa się:

  - Przedmiar robót (materiał pomocniczy), stanowiący załącznik nr 2,

  - Oferta Wykonawcy wraz  z  kompletem  dokumentów  złożonych  w  zaproszeniu do składania ofert, stanowiąca załącznik nr 3.

# § 2

- Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

- Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  (tekst jedn. Dz.  U. z 2019 r., poz. 266 ze zmianami)

- Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i będą wywiezione na jego koszt poza teren robót. Materiały te winny być usunięte poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.).

# § 3

- Termin przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 16 ust. 4, wynosi do 5 dni od daty zawarcia Umowy.

- Termin rozpoczęcia robót będących przedmiotem Umowy – najpóźniej w terminie 5 dni od daty przekazania terenu robót.

- Zamówienie będzie zrealizowane najpóźniej w terminie do dnia 30 sierpnia 2020 r. r.

- Wykonawca rozpocznie realizację robót w terminie nie wcześniejszym  niż  13 lipca 20120 r.

- Jedynie w przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 3, termin ten może ulec przedłużeniu, za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, na zasadach określonych w Umowie.

# § 4

- Przedmiot Umowy określony w § 1, będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram robót w terminie 5 dni od daty zawarcia Umowy oraz każdorazowo uaktualniony Harmonogram robót w terminie 5 dni od daty wydania przez Zamawiającego poleceń, o których mowa w § 7 Umowy.

- Zamawiający zgłosi uwagi do Harmonogramu robót, o którym mowa w ust. 1 i 2 w terminie  5 dni od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi Harmonogram w terminie 5 dni od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu, Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.

- Potwierdzenie przez  Zamawiającego  uwzględnienia  jego  uwag  będzie  się  uważało za zatwierdzenie Harmonogramu. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w powyższym terminie, a przedłożony poprawiony przez Wykonawcę Harmonogram w istotny sposób będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania Robót w całości lub części. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania  obciążą  Wykonawcę.  Wykonawca  ma   prawo   do   powoływania  się na Harmonogram, począwszy od dnia jego zatwierdzenia.

# § 5

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu Umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę netto ……………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………….), plus 23 % podatek VAT, co łącznie stanowi	kwotę	brutto	…………………………………..	zł	(słownie: ………………...),

- W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT, kwota brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostanie aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowana.

# § 6

- Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy, podpisany przez przedstawicieli Stron.

- Należności z tytułu faktur VAT będą płatne przez Zamawiającego przelewem na wskazany na fakturze VAT rachunek.

- Zamawiający dokona zapłaty faktury VAT najpóźniej w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca jest upoważniony do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

# § 7

- Zamawiający jest uprawniony, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej Umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:

  - wykonanie robót wynikających z dokumentacji technicznej lub zasad wiedzy technicznej, niewyszczególnionych w przedmiarach robót,

  - rezygnację z części robót,

  - wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji technicznej,

  - dokonanie zmiany określonej w Harmonogramie robót kolejności wykonania robót.

- Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, mogą stanowić podstawę do zmiany terminu oraz zmiany wynagrodzenia.

- Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, mogą wymagać sporządzenia aneksu do Umowy.

- Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie uwzględnić w uaktualnionym Harmonogramie robót, zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy.

# § 8

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy,

  - przekazanie Dziennika budowy w terminie określonym w § 3 ust. 1 Umowy,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

  - przeprowadzenie odbiorów robót,

  - zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrany i wykonany przedmiot Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

  - wykonanie	przedmiotu	Umowy	w	oparciu	o	udostępnioną	dokumentację,

  - umożliwienie Inspektorowi Nadzoru przeprowadzenia pomiarów i badań kontrolnych,

  - realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika budowy,

  - skompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów   pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót,

  - utrzymanie ładu i porządku na terenie robót, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren robót wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie całego terenu robót czystego i nadającego się do użytkowania,

  - prowadzenie prac hałaśliwych poza godzinami ustalonej ciszy nocnej,

  - informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robót,

ulegających   zakryciu,  oraz  terminie  odbioru  robót  zanikających,

  - informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

  - niezwłoczne	informowanie	Zamawiającego	o zaistniałych na terenie robót kontrolach i wypadkach;

# § 9

- Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania robotami personel wskazany  w Ofercie  Wykonawcy.  Zmiana  osoby,  o  której  mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowej osoby/ osób będą spełniały wymagania ZDSO.

- Przed skierowaniem osoby pełniącej funkcję Kierownika Budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań określonych w ZDSO.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa  w ust. 4, winna być dokonana wpisem do  Dziennika budowy i nie  wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

- Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w Ofercie, z zastrzeżeniem ust. 4, stanowi uprawnienie do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# § 10

Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, które Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu  Umowy.

# § 11

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie: ………… uprawnienia budowlane nr …….

- Osoba  wskazana  w  ust.  1  będzie  działać  w  granicach  umocowania  określonego  w ustawie Prawo budowlane.

- Zamawiający wyznacza ……………………………… jako osobę do kontaktów z Wykonawcą  w sprawie realizacji Umowy oraz nadzorującą realizację robót.

# § 12

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - za przekroczenie terminów o których mowa w § 4 ust. 2 i w § 4 ust. 4 Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, zgodnie z postanowieniami § 14 Umowyz tytułu odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek  ze Stron  z przyczyn leżących  po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

  - jeżeli czynności zastrzeżone dla Kierownika Budowy, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,

  - jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca– w wysokości 2 000 PLN za każdy taki przypadek,

  - Zamawiający zapłaci  Wykonawcy  karę  umowną  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  1  Umowy.  Nie dotyczy to przypadków określonych w § 17 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, bez konieczności wzywania Wykonawcy do zapłaty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

- Zwłoka w usunięciu wad niezależnie od obowiązku zapłaty kar przez Wykonawcę, spowodować może zlecenie wykonania zastępczego na koszt Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy.

# § 13

- Z czynności odbioru ostatecznego odbioru gwarancyjnego będzie spisany protokół przez Strony Umowy, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiającego na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

# § 14

- Wykonawca udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  na  cały  przedmiot  Umowy na okres 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót bez wad istotnych.

- Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:

  - w dniu następnym, licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

  - dla wymienianych materiałów i urządzeń - z dniem ich wymiany.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

# § 15

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia  od  Umowy  w  terminie  30  dni od powzięcia wiadomości o jednym z niżej wymienionych przypadków:

  - Wykonawca nie rozpoczął robót lub nie przystąpił do odbioru terenu robót,

  - Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

  - Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami inne osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy,

  - Wykonawca realizuje  roboty przewidziane  niniejszą Umową  w sposób  niezgodny   z wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą Umową,

  - Wystąpi istotna zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy nie  leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie  od  umowy  w  tym  przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni   od powzięcia	wiadomości	o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, po której leżą przyczyny odstąpienia od Umowy lub przerwania robót,

  - Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą Umową,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,

  - w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia;

  - protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

- W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie najpóźniej 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w terminie określonym w § 6 ust. 3 niniejszej Umowy;

  - przejęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór najpóźniej w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy.

# § 16

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych niniejszą Umową w kwocie nie mniejszej niż wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty objęte Umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca w dniu przekazania terenu robót, zgodnie z § 3 ust. 1 Umowy przedłoży do wglądu Zamawiającego umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1.

- Zamawiający nie przekaże terenu robót do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

# § 17

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią.

- W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.

# § 18

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane.

- Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w § 10 ust. 5 Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w Umowie. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami prawa oraz określonych w niniejszej Umowie.

- Poza przypadkami określonymi w paragrafach poprzedzających, zmiany Umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

- zaistnienia, po zawarciu Umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy jako zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności; Za siłę wyższą, warunkująca zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub świadczenia Stron;

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.

- Zmiany Umowy będą mogły dotyczyć postanowień, kształtujących treści stosunku prawnego nawiązywanego Umową, na które dana, zindywidualizowana przyczyna, określona powyżej w ust. 4 wywarła wpływ.

- Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 20

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

1.	Przedmiar robót (pomocniczy).

2.	Oferta  Wykonawcy  wraz  z   kompletem  dokumentów  złożonych  Zaproszeniu do Składania Ofert,

3.	Harmonogram robót.

4.	Gwarancja jakości.

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA

Załącznik nr 5 do umowy

WZÓR – GWARANCJA JAKOŚCI dotyczy: „Wyburzenie ścianek działowych pomiędzy salami na I piętrze łącznika wraz z pracami wykończeniowymi i malowaniem sal w budynku Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie ”.

Wykonawca oświadcza, że objęte niniejszymi warunkami gwarancyjnymi roboty wykonane zostały zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją przetargową, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami.

Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji na roboty na okres 36 miesięcy.

Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie spowodowane istnieniem wszelkich wad materiałów (jawnych i ukrytych) i wykonywanych robót oraz za szkody powstałe przy usuwaniu wad.

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o powstałej wadzie.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku: …………………………………………………………………………………………………………………………… (adres, telefon, faks, e-mail)

Czas reakcji na zgłoszenie, o którym mowa powyżej wynosi nie dłużej niż dwa dni robocze. Jest to czas od wysłania zgłoszenia do przyjazdu na miejsca przedstawiciela Wykonawcy posiadającego kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania naprawy.

Wykonawca oświadcza, że dokona naprawy w terminie do 14 dni, a wady zagrażające bezpieczeństwu usunie niezwłocznie. Za zgodą Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu w zależności od rodzaju wady i możliwości technologicznych jej usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

………………………. dnia ……………………..

………………………………………………………………………………….

podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy